## Slide 1
資工四 107590005 莊 永
專案可視化系統
資工四 107590007 劉恒育
資工四 107590013 鄭立杰
資財四甲 107AB0008 黃詩洳
指導老師：劉建宏
Software Engineering
2022-1-12
Project Visualization System
Group 3
Notes: 1

## Slide 2
1
3
4
5
System Architecture
Diagram
Process
WBS
Test Case
6
New Features
目錄
7
Use Case Model
2
Manage Tools
Demo
8

## Slide 3
1
Process
PART ONE

## Slide 4
Process
Sprint 1 : 2021/10/06 – 2021/10/19 | 開發者
身為開發者，我想要撰寫PEP文件讓團隊能瞭解專案開發內容 | 全部
身為開發者，我想要撰寫環境建置文件記錄專案建置步驟 | 劉恒育 鄭立杰
Sprint 2 : 2021/10/20 – 2021/11/02 | 
身為開發者，我想要撰寫SRS文件讓Product owner確認團隊瞭解開發需求 | 全部
身為開發者，我想要建置前端環境開發網頁 | 全部
身為開發者，我想要建置後端環境開發伺服器 | 全部
身為開發者，我想要建置PostgreSQL環境儲存資料 | 全部
Sprint
Sprint 3 : 2021/11/03 – 2021/11/23 (期中考 延長一週) | 
身為使用者，我想要註冊成為系統的使用者 | 劉恒育 鄭立杰
身為使用者，我想要可以對現有的專案進行刪除 | 莊 永
Sprint 4 : 2021/11/27 – 2021/12/07 | 
身為使用者，我想要可以刪除專案內的Repository | 鄭立杰
身為使用者，我想要可以新增Trello到專案內 | 黃詩洳

## Slide 5
Process
Sprint 7 : 2022/1/05 – 2022/1/18 | 
身為開發者，我想要撰寫STD文件讓Product owner確認系統的整體測試結果 | 劉恒育
身為開發者，我想要更新PEP文件的內容 | 劉恒育
身為開發者，我想要更新SRS文件的內容 | 劉恒育
身為開發者，我想要更新SDD文件的內容 | 劉恒育
身為開發者，我想要更新STD文件的內容 | 劉恒育
身為開發者，我想要撰寫更多的Unit test讓系統的整體測試更完整 | 莊 永
身為開發者，我想要修復系統內的Bug和SonarQube偵測到的Code smell | 劉恒育 莊 永
Sprint
Sprint 5 : 2021/12/08 – 2021/12/21 | 
身為開發者，我想要撰寫SDD文件讓團隊能根據流程進行專案開發 | 莊 永
身為開發者，我想要更新PEP件的內容 | 劉恒育
身為開發者，我想要更新SRS文件的內容 | 劉恒育
身為使用者，我想要可以新增Trello到專案內 | 黃詩洳
Sprint 6 : 2021/12/02 – 2022/1/04 | 
身為開發者，我想要建置SonarQube環境檢測專案內容 | 全部
身為使用者，當我在新增Repository的時候我希望可以填入Access token，而不是將Access Token放在環境變數內 | 鄭立杰
身為開發者，我想要撰寫手動測試的案例 | 全部
身為開發者，我想要根據手動測試案例對系統進行手動測試 | 劉恒育

## Slide 6
Process
User Story

## Slide 7
Process
Discussion
Discord
LINE

## Slide 8
Process
Retrospective
Good
當有不了解的東西團隊很主動去學習
組員間會互相合作幫忙，有問題都會一起處理
進度有按照課程的Increment規劃並且團隊能確實的在規畫的時間內完成
Improvement
彼此時間不好配合，只能線上討論，效率較現場討論差
在規劃實作的時候沒有考量到難易度，導致與預期的實作內容不相符

## Slide 9
2
Manage Tools
PART TWO

## Slide 10
Manage Tools
Trello

## Slide 11
Manage Tools
GitHub – 版本控制

## Slide 12
Manage Tools
Pull Request

## Slide 13
3
System Architecture
Diagram
PART THREE

## Slide 14
System Architecture
Diagram
系統架構圖

## Slide 15
4
Use Case Model
PART FOUR

## Slide 16
Use Case Model

## Slide 17
5
Test Case
PART FIVE

## Slide 18
Test Case
測試項目 | 測試工具
Integration Test | Manual
Unit Test | JUnit
Issue/Bugs | SonarQube
Quality | SonarQube

## Slide 19
Test Case
Integration Test
編號 | 11
功能 | 刪除Project內Repository的功能
情境 | 使用者成功刪除專案內的Sonar Repository
步驟 | 進入PVS登入頁面(http://localhost:3001/login) Username與Password填入user 點選LOGIN按鈕 進入PVS專案選擇頁面(http://localhost:3001/select) 點選+號按鈕建立專案 Project Name填入SE 點選CREATE按鈕 點選SE專案底下的+號新增Repository 選擇Repository類型為Sonar Repository URL填入http://localhost:9000/dashboard?id=SE 點選CREATE按鈕 新增成功回到PVS專案選擇頁面(http://localhost:3001/select) 點選SE專案底下的刪除按鈕 選擇Repository類型為Sonar 點選DELETE按鈕 刪除成功回到PVS專案選擇頁面(http://localhost:3001/select)

## Slide 20
Test Case
Unit Tests
總 計: 6個
Integration Tests
總 計: 10個
1.使用者沒有填入帳號密碼
2.使用者成功創建帳戶
3.使用者加入GitHub Repository 成功/失敗
4.使用者加入SonarQube Repository 成功/失敗
5.使用者沒有選擇要刪除的Repository類型
6.使用者成功刪除專案內的GitHub Repository
7.使用者成功刪除專案內的Sonar Repository
8.使用者成功刪除專案

## Slide 21
Test Case
Code coverage

## Slide 22
6
WBS
PART SIX

## Slide 23
WBS
WBS (effort estimation)

## Slide 24
7
New Features
PART SEVEN

## Slide 25
New Features
New Features
新增註冊功能
新增 Repository 刪除功能
新增 Project 刪除功能
新增 Access Token 管理
將 Trello 導入 PVS
Optimization
顯示錯誤訊息，提升使用者體驗
修正 SonarQube 的 code smell
統一專案的 coding style
提供 README 文件以利環境建置

## Slide 26
8
Demo
PART EIGHT

## Slide 27
THANKS